**План работ**

**по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов пос. НИИРП Сергиево-Посадского района Московской области**

**на 2014 год \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Срок (период) выполнения работ | Ответственное  лицо (организация)  за выполнения работ | Сведения о выполнении работ (причинах отклонения от плана) |
| 1. | Ремонт кровли жилого дома №16 | май | силами подрядной организации |  |
| 2. | Ремонт кровли жилого дома № 1А | июнь | силами подрядной организации |  |
| 3. | Ремонт входа в подвал у жилого дома № 2 | июнь | силами ОАО «НИИРП» (ремонтно- эксплуатационная служба) |  |
| 4. | Чистка вентиляционных  шахт, установка зонтов и сливов жилого дома № 4 | июнь | силами ОАО «НИИРП» (ремонтно- эксплуатационная служба) |  |
| 5. | Ремонт кровли жилого дома № 1 | октябрь | силами подрядной организации | выполнено сторонними организациями в 2013 году |
| 6. | Ремонт кровли жилого дома № 2 | август | силами подрядной организации |  |

\* Информация указана в соответствии с подп. б) п.11 Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденного Постановление Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731.